Plan de Mejora

E-Commerce Analytics

De prototipo académico a producto profesional

Tarea Final · Estructuras de Datos y Algoritmos 1

Universidad Autónoma de Occidente · Cali · 2026-1

Profesor: Orlando Arboleda Molina, Msc.

Autor: Joan Mateo Cardona

Fecha: 10 de mayo de 2026

# Resumen ejecutivo

Este documento traduce la evaluación crítica de E-Commerce Analytics en un plan de acción priorizado y ejecutable. La app actual cumple el requisito académico (calcularPedidos correcta, algoritmos propios, PWA, tests, benchmark), pero su identidad visual y narrativa todavía se sienten "de tarea" más que "de producto". Las 10 mejoras priorizadas que se proponen cierran esa brecha en aproximadamente 12 horas de trabajo, sin tocar la lógica algorítmica que el profesor evalúa.

Lo que cambia:

- Identidad única en landing y dashboard (un solo nombre, una sola paleta).

- Reemplazo de emojis por iconografía vectorial (Lucide).

- Eliminación del degradado violeta-rosa; paleta sobria de un solo acento.

- Re-jerarquía visual de KPIs, gráficos con insights de texto.

- Encabezado académico siempre visible (curso, profesor, integrantes).

- Microcopy precisa, sin superlativos, con cifras verificables.

Lo que NO cambia:

- La función calcularPedidos(caso) y su firma.

- Los algoritmos propios (MergeSort, QuickSort, RadixSort, Insertion).

- La arquitectura modular (Pedido, Cliente, Scripts/).

- El análisis de complejidad ya documentado.

# 1. Diagnóstico

## 1.1 Fortalezas actuales

- Separación clara entre cara académica (TareaFinal_EDyA1/) y cara de producto (app/).

- Dashboard completo: métricas, ranking, gráficos, benchmark, tests, info.

- PWA instalable + offline + complejidad documentada — diferenciadores fuertes en sustentación.

- Dos audiencias definidas (profesor / dueño de tienda) y un wizard de 3 pasos para el segundo.

## 1.2 Puntos críticos detectados

| Síntoma | Causa raíz | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Identidad confusa entre páginas | Dos nombres distintos: "Mi Tienda" vs "E-Commerce Analytics" | El usuario no sabe si es una app o dos |
| Apariencia de "plantilla AI" | Exceso de degradados violeta-rosa, blobs de fondo, glows en botones | Resta seriedad académica y profesional |
| Iconografía débil | Emojis 🛍️📊🏆 como íconos principales de UI | Percepción inmediata de calidad baja |
| KPIs sin jerarquía | Todas las cards (records, clientes, ticket, tiempo) iguales en tamaño y peso | El usuario no sabe dónde mirar primero |
| Gráficos sin contexto | Sin leyendas con valores ni frases de insight ("X = 94.9% de ingresos") | Datos visibles pero no accionables |
| Benchmark con estado vacío | Pantalla "Sin resultados aún" sin preview ni explicación teórica | Desperdicio de oportunidad para impresionar en sustentación |
| Narrativa académica oculta | Integrantes, curso y profesor sólo en la pestaña "Info" | El profesor no ve el contexto de un vistazo |

# 2. Plan de acción priorizado

Las 10 mejoras a continuación están ordenadas por relación impacto / esfuerzo. Cada acción incluye qué cambiar, por qué importa, el esfuerzo estimado y los archivos afectados.

#1  Unificar identidad: un solo nombre en landing + dashboard

Prioridad: CRÍTICA   ·   Esfuerzo: 30 minutos

Qué: Definir un nombre de producto único ("Clientela" / "Topline" / "VentasIQ") y aplicarlo en logo, header, manifest y página inicial. Sustituir "Mi Tienda" y "E-Commerce Analytics" por el nombre único + tagline funcional.

Por qué importa: La inconsistencia de nombres es la primera señal que ve cualquier evaluador. Cuesta poco corregirla y dispara la coherencia percibida.

Archivos: app/index.html, app/inicio.html, app/manifest.json, app/icons/icon.svg

#2  Eliminar todos los emojis de la UI; sustituir por Lucide

Prioridad: CRÍTICA   ·   Esfuerzo: 2 horas

Qué: Reemplazar 🛍️📊🏆💰🏷️📜🧪⚡⚙️🌙 por SVG inline de Lucide. Mantener tamaño consistente (16/20/24 px) y heredar color (currentColor) en lugar de degradados.

Por qué importa: Los emojis dan look de plantilla. Una sola familia de íconos coherentes sube la percepción de calidad de inmediato.

Archivos: app/index.html, app/inicio.html, app/css/styles.css

#3  Quitar el degradado violeta-rosa de toda la app

Prioridad: CRÍTICA   ·   Esfuerzo: 1 hora

Qué: Reemplazar el gradiente del H1, botones primarios y tab activa por un color sólido único. Opciones: azul Tailwind 600 (#2563eb), teal 700 (#0f766e) o el rojo UAO (#C8102E) para mantener identidad institucional.

Por qué importa: El gradiente rosa-violeta es la marca registrada de los templates AI. Un solo acento sólido se ve más profesional y más analítico.

Archivos: app/css/styles.css, app/css/inicio.css

#4  Re-jerarquizar los KPI cards

Prioridad: ALTA   ·   Esfuerzo: 1.5 horas

Qué: Card grande (2 columnas) para el KPI más importante (Volumen total con sparkline). Cards medianas para Clientes, Categorías, Ticket medio. Card pequeña en esquina para Tiempo de cálculo (es métrica técnica, no de negocio).

Por qué importa: Hoy todas las cards compiten por atención. Con jerarquía clara, el ojo del usuario se dirige solo al dato más valioso.

Archivos: app/index.html (panel-analisis), app/css/styles.css, app/js/app.js (renderMetrics)

#5  Formato de moneda con separadores de miles

Prioridad: ALTA   ·   Esfuerzo: 30 minutos

Qué: Usar Intl.NumberFormat("es-CO", { style: "currency", currency: "COP" }) en lugar de concatenar "$" + número. Reemplazar "$5900" por "$5.900" (Colombia) o "$5,900" (EN). Aplicar tabular-nums en la fuente.

Por qué importa: Los números mal formateados (sin separadores) gritan "prototipo". Es una corrección trivial con impacto visual desproporcionado.

Archivos: app/js/app.js, app/js/inicio.js

#6  Insights de texto debajo de cada gráfico

Prioridad: ALTA   ·   Esfuerzo: 1 hora

Qué: Después del donut de categorías, mostrar "Technology genera el 94.9% de tus ingresos. Considera diversificar." Después del top de clientes, "El cliente #1 representa el X% del total." Estas frases se generan automáticamente a partir del ranking.

Por qué importa: Un gráfico sin lectura es decoración. Una frase con un número convierte un dato en una decisión.

Archivos: app/js/app.js (después de renderGrafico*), app/js/inicio.js

#7  Encabezado académico visible en el dashboard

Prioridad: ALTA   ·   Esfuerzo: 20 minutos

Qué: Mostrar bajo el logo, en una sola línea: "EDyA1· UAO 2026-1 · Prof. Orlando Arboleda Molina, Msc." A la derecha del header, chips con nombres de los integrantes. Hoy esto sólo aparece en la pestaña Info.

Por qué importa: El profesor debe ver el contexto del proyecto sin tener que navegar. Es la primera mirada que define la primera impresión.

Archivos: app/index.html (header), app/css/styles.css

#8  Llenar el estado vacío del Benchmark con contenido teórico

Prioridad: MEDIA   ·   Esfuerzo: 1.5 horas

Qué: Antes de correr, mostrar: (a) tabla con los 5 algoritmos competidores y su complejidad teórica; (b) qué se mide (sólo fase de ordenamiento, en ms); (c) un diagrama de flujo simple. Después de correr, añadir gráfico de barras horizontales con tiempos.

Por qué importa: El "Sin resultados aún" desperdicia la mejor oportunidad de demostrar profundidad técnica. Una pantalla teórica antes-de-correr convierte espera en aprendizaje.

Archivos: app/index.html (panel-bench), app/js/app.js (estado inicial benchmark)

#9  Pre-listar los tests con sus checks individuales

Prioridad: MEDIA   ·   Esfuerzo: 1 hora

Qué: En la pestaña Tests, mostrar siempre los 5 casos (Caso del PDF / Empate totalSpent / Empate doble / Malformados / Volumen alto) con su estado: Pendiente / Pasó / Falló + tiempo. Resumen arriba: "5/5 pruebas pasaron en 12 ms".

Por qué importa: Hoy el botón "Correr tests" no comunica qué se va a verificar. Listar antes los casos y el estado profesionaliza la pantalla incluso antes de ejecutar.

Archivos: app/index.html (panel-tests), app/js/tests.js, app/js/app.js

#10  Reescribir el copy del landing sin superlativos

Prioridad: MEDIA   ·   Esfuerzo: 30 minutos

Qué: Sustituir "Resultados al instante" por "Procesa 10.000 ventas en menos de 50 ms". "Tus datos no salen de aquí" por "100% en el navegador. No se envía nada a ningún servidor." "Descubre quiénes son tus mejores clientes" por "Identifica tus 10 clientes más valiosos a partir de tu historial de ventas."

Por qué importa: Cifras verificables convencen más que adjetivos. El cambio cuesta minutos y eleva el tono inmediatamente.

Archivos: app/inicio.html

# 3. Rediseño por pantalla

## 3.1 Landing (app/inicio.html)

- Renombrar el producto y aplicar el mismo nombre que el dashboard.

- Sustituir el hero "Descubre quiénes son tus mejores clientes" (con gradiente) por un titular sobrio y específico, sin degradado en la tipografía.

- Sustituir el badge "📊 ANÁLISIS SIMPLE EN 3 CLICKS" por una línea sobre el título: "Tarea Final · EDyA1 · UAO 2026-1".

- Reemplazar los emojis ⚡🔒📱 de las 3 features por íconos SVG monocromos alineados arriba.

- Añadir un cuarto card "Algoritmos propios" que refuerce el componente académico.

- Sección nueva entre hero y features: mini-tabla animada con 3 clientes de ejemplo (demo en vivo no interactiva).

## 3.2 Dashboard (app/index.html)

Header

- Logo + nombre del producto a la izquierda.

- Breadcrumb académico debajo del logo: "EDyA1 · UAO 2026-1 · Prof. Orlando Arboleda Molina".

- A la derecha: chips con nombres de integrantes, botón "Modo usuario", toggle tema (sol/luna SVG, no emoji), "Instalar app".

Tabs

- Quitar el efecto de degradado morado en la tab activa. Usar barra inferior sólida de 2 px + texto en negrita.

- Renombrar: "Análisis" → "Resultados", "Datos" → "Cargar caso", "Tests" → "Pruebas", "Info" → "Documentación".

KPI cards

- Card grande (2x): "Volumen total $5.900" con sparkline o comparativo.

- Cards medianas: Clientes, Categorías, Ticket medio.

- Card pequeña en esquina: Tiempo de cálculo (métrica técnica, no de negocio).

- Reemplazar emojis 📦👥🏷️💰💳⚡ por íconos SVG con color heredado.

- Aplicar font-variant-numeric: tabular-nums para alinear cifras.

Ranking de clientes

- Sustituir 🥇🥈🥉 por badges circulares numerados con tonos desaturados (oro / plata / bronce).

- Añadir columnas: # pedidos, última compra, ticket promedio.

- Zebra striping muy sutil (1% opacidad) o quitar del todo.

- Botones adicionales: "Exportar PDF" y "Copiar tabla".

Gráficos

- Quitar el degradado violeta-rosa de las barras. Usar un color sólido único.

- Añadir etiquetas de valor encima de cada barra ($3.100).

- Donut "Distribución por categoría": cuando una categoría supere el 80%, mostrar una barra horizontal apilada con lista lateral en lugar del donut.

- Frase de insight automática debajo de cada gráfico ("Technology genera el 94.9% de tus ingresos").

Salida cruda

- Renombrar a "Salida en formato del enunciado (para sustentación)". Habla explícitamente al profesor.

## 3.3 Benchmark

- Antes de correr: tabla comparativa con los 5 algoritmos y su complejidad teórica (MergeSort O(n log n), QuickSort 3-way O(n log n) promedio, RadixSort O(n·k), Insertion O(n²), Array.sort referencia).

- Después de correr: tabla con algoritmo, tiempo (ms), velocidad relativa, complejidad teórica + gráfico de barras horizontales.

- Botón "Correr suite completa" que ejecute con m=1k, 10k, 100k y dibuje curvas de crecimiento.

- Subrayar en el copy: "Implementaciones propias en algoritmos.js, sin usar Array.sort excepto como referencia teórica."

## 3.4 Tests

- Listar los 5 casos antes de ejecutar, cada uno con estado Pendiente / Pasó / Falló + tiempo.

- Resumen arriba: "5/5 pruebas pasaron en 12 ms".

- Botón "Re-ejecutar pruebas fallidas" si alguna falla.

## 3.5 Info / Documentación

Reorganizar la pestaña Info como la pieza más importante para la nota:

- Equipo y curso (integrantes + código + fecha + profesor) con foto/avatar.

- Enunciado citado textual del PDF.

- Diagrama de arquitectura: caso → parser → agregación (Map) → favoriteCategory → mergeSort → formateo → salida.

- Análisis de complejidad (tabla actual + justificación por fila).

- Algoritmos implementados (cada uno con firma, complejidad y cuándo usarlo).

- Decisiones de diseño (Map vs Array, MergeSort vs Quick en producción, parser char-a-char).

- Referencias (Cormen "Introduction to Algorithms", Sedgewick "Algorithms 4ed").

- Enlace al repositorio.

# 4. Sistema visual unificado

## 4.1 Color

Abandonar el degradado violeta-rosa como acento. Elegir un único color de marca:

| Opción | Hex | Tono | Cuándo elegirla |
| --- | --- | --- | --- |
| A · Sobrio | #2563EB | Azul Tailwind 600 | Si quieres un look tipo Stripe / Linear. |
| B · Académico | #0F766E | Teal 700 | Si quieres distancia del look "AI template". |
| C · UAO | #C8102E | Rojo institucional | Si quieres identidad institucional fuerte. |

- Fondo en modo oscuro: gris neutro (#0A0A0B o #111113), no azul-negro. Sin blobs.

- Modo claro como default: las apps analíticas profesionales (Stripe, Linear, Vercel) son claras.

## 4.2 Tipografía

- Sans-serif para UI: Inter, Geist o IBM Plex Sans.

- Monoespaciada para números y código: JetBrains Mono o IBM Plex Mono.

- Escala estricta: 12 / 14 / 16 / 20 / 24 / 32 / 48. Nada en medio.

- H1 actual de ~80 px con gradiente → bajar a 48-56 px, peso 700, color sólido.

## 4.3 Iconografía

- Reemplazar TODOS los emojis por Lucide (https://lucide.dev). Una sola familia.

- Tamaño consistente: 16 px en botones, 20 px en tabs, 24 px en KPI cards.

- Color heredado del texto (currentColor), nunca de un degradado.

## 4.4 Espaciado y sombras

- Escala: 4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 48 / 64 px.

- Cards: padding 24 px, gap interno 16 px. Entre secciones: 48-64 px.

- Quitar los glows de los botones. Una sombra sutil 0 1px 2px rgba(0,0,0,.06) es suficiente.

- Bordes 1 px en rgba(255,255,255,.06) para cards en dark mode. Sin glassmorphism agresivo.

## 4.5 Componentes

- Botones: 3 variantes — primary (sólido), secondary (outline), ghost (texto). Sin degradados.

- Tabs: barra inferior sólida en el activo. Sin pill con fondo gradiente.

- Inputs: caja con borde sutil + focus ring en color de marca.

# 5. Microcopy

Los textos actuales mezclan tono comercial con jerga técnica. Definir tono separado para cada cara:

Cara académica (dashboard)

- Lenguaje técnico y preciso: "5 transacciones procesadas", "MergeSort estable multi-criterio", "Complejidad: O(m·k + n·p + n log n)".

- Evitar exclamaciones y emojis decorativos ("¡Wow!", "¡Increíble!").

Cara comercial (landing/wizard)

- Lenguaje claro, sin promesas exageradas.

- Acciones en imperativo: "Subir CSV", "Ver ejemplo", "Empezar".

## 5.1 Tabla de reescritura

| Antes | Después |
| --- | --- |
| "Sube las ventas de tu tienda y te mostramos en segundos quiénes te generan más ingresos..." | "Sube un CSV con tus ventas (customer, product, category, price, quantity, fecha) y obtén el ranking de clientes ordenado por ingresos, con su categoría favorita." |
| "Resultados al instante" | "Procesa 10.000 ventas en menos de 50 ms" |
| "Tus datos no salen de aquí" | "100% en el navegador. No se envía nada a ningún servidor." |
| "Funciona en celular" | "Instalable como app (PWA) en Android, iOS y escritorio." |
| "Descubre quiénes son tus mejores clientes" (con degradado) | "Identifica tus 10 clientes más valiosos a partir de tu historial de ventas." (sin degradado) |
| "Análisis simple en 3 clicks" | "Tarea Final · EDyA1 · UAO 2026-1" (encabezado académico) + sub: "Análisis de clientes desde tu navegador" |

# 6. Roadmap de implementación

División en 3 fases para que cada commit deje la app en estado funcional:

## Fase 1 — Identidad y limpieza visual (≈ 4 h)

- Acciones #1 (nombre único) + #3 (quitar gradientes) + #5 (formato moneda) + #7 (encabezado académico).

- Resultado: la app deja de verse "de tarea" sin tocar gráficos ni layouts.

## Fase 2 — Iconografía y jerarquía (≈ 4 h)

- Acciones #2 (Lucide) + #4 (KPIs re-jerarquizados) + #10 (microcopy).

- Resultado: percepción de calidad sube notablemente; el dashboard se siente "de producto".

## Fase 3 — Profundidad técnica visible (≈ 4 h)

- Acciones #6 (insights bajo gráficos) + #8 (benchmark con teoría) + #9 (tests con checks).

- Resultado: el evaluador ve profundidad técnica incluso antes de correr nada.

## Bonus para sustentación (opcional, ≈ 2 h)

- Pantalla "Acerca de" con diagrama de arquitectura.

- Botón "Modo presentación" que ponga la app en pantalla completa con caso pre-cargado.

- README en GitHub con badges (build, PWA-ready, license) y GIF animado del flujo.

# 7. Métricas de éxito

| Métrica | Antes | Después |
| --- | --- | --- |
| Nombre del producto | Dos: "Mi Tienda" + "E-Commerce Analytics" | Uno, consistente |
| Emojis en UI | 30+ | 0 |
| Gradientes violeta-rosa | 5 puntos (H1, botón primario, tab activa, blobs, badges) | 0 |
| Insights de texto bajo gráficos | 0 | 2 (categorías + top clientes) |
| Visibilidad del contexto académico | Sólo en pestaña Info | Permanente en header |
| Estado vacío del Benchmark | Una línea "Sin resultados aún" | Tabla teórica + flujo + complejidad |
| Tests visibles antes de correr | 0 | 5 con su estado |
| Formato de moneda | "$5900" pelado | "$5.900" con separadores |

# Anexo A — Archivos afectados

- app/index.html — header académico, KPIs, tabs, benchmark, tests

- app/inicio.html — hero, microcopy, features

- app/css/styles.css — paleta, gradientes, sombras, escala tipográfica

- app/css/inicio.css — hero, choice cards

- app/js/app.js — formato moneda, insights, jerarquía KPI

- app/js/inicio.js — copy del wizard, insights

- app/js/tests.js — exposición de lista de casos para UI

- app/manifest.json — nombre unificado del producto

- NO se tocan: algoritmos.js, parser.js, util.js, generador.js, benchmark.js (lógica algorítmica intacta).

# Anexo B — Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Romper algún test al refactorizar UI | Baja | Los tests viven en tests.js y dependen sólo de util.js; el CSS/HTML no los afecta. |
| Que el profesor prefiera el look anterior | Baja | Conservar el commit "f8a9eb6 (rediseño glassmorphism)" como rama de backup. |
| Que Lucide aumente el peso del bundle | Baja | Usar SVG inline sólo de los íconos usados (~10), no la librería entera. |
| Inconsistencia entre fases si se queda a medias | Media | Cada fase del roadmap deja la app en estado coherente; commits frecuentes. |

# Anexo C — Referencias

- Lucide Icons: https://lucide.dev

- Tailwind Color Palette: https://tailwindcss.com/docs/customizing-colors

- Refactoring UI (Adam Wathan, Steve Schoger).

- Stripe Dashboard / Linear App / Vercel Dashboard como referencias visuales.

- Cormen et al. "Introduction to Algorithms", 4th ed.

- Sedgewick & Wayne "Algorithms", 4th ed.